Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.

Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČO: 26069539, www.vstab.cz

Č.j.: VST-22/02-2025 Tábor, 12. srpna 2025

Počet stran textu: 16

**ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2025-045195, s názvem

**„****ČOV Tábor Klokoty –** **kogenerační jednotka“**

**Přílohy - zadávací dokumentace (ZD)**

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace

Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 3 - Krycí list nabídky

Příloha č. 4 - Smlouva o dílo - závazný vzor

Příloha č. 5 - Čestné prohlášení a prohlášení - vzor

Příloha č. 6 - Seznam poddodavatelů - vzor

Příloha č. 7 - Prohlášení o opatřeních ve vztahu k mezinárodním sankcím přijatých EU

###### **1. Identifikační údaje zadavatele, kontaktní osoba zadavatele**

Název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.

Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČO: 26069539

DIČ: CZ26069539

zastoupen: Ing. Lubor Tomanec, jednatel

(dále jen „zadavatel“)

**Osoba zmocněná k výkonu zadavatelských činností, kontaktní osoba zadavatele:**

Název: JUDr. Ladislav Renč – ELER

Sídlo: Sulova 1248, 156 00 Praha 5

Právní forma: podnikatel - fyzická osoba

IČO: 66487994

Kancelář: JUDr. Ladislav Renč - ELER

Gončarenkova 1491/11, 147 00 Praha 4

E-mail: renc-eler@seznam.cz

Telefon: 605 205 420

id datové schránky: 3crrusd

(dále jen „kontaktní osoba“)

**2. Druh a režim veřejné zakázky a její předpokládaná hodnota**

1. Druh veřejné zakázky - sektorová nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve smyslu § 151 odst. 1 zákona veřejným zadavatelem při výkonu relevantní činnosti podle § 153 odst. 1 písm. d) a písm. e) bod 2 zákona v otevřeném řízení podle § 56 zákona.

Zadavatel nerozdělil předmět plnění veřejné zakázky na části s ohledem na komplexnost a provázanost předmětu plnění veřejné zakázky.

1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 25 718 000,- Kč bez DPH.

**3. Předmět veřejné zakázky**

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění nové kogenerační jednotky (dále též „KGJ“) ve venkovním provedení (stroj v ocelovém kontejneru) a v úpravách spojených s osazením nové kogenerační jednotky. V souvislosti s instalací KGJ je nutné zbudovat kabelové propojení horního a dolního areálu ČOV. V souběhu s novými elektrickými kabely bude vyměněno stávající staré potrubí pitné vody, které vede z horního do dolního areálu. Dále bude sanován výtlak kalu z dolního do horního areálu a bude sanována část gravitačního potrubí z horního do dolního areálu ČOV. Výměna kanalizačního potrubí a výtlaku kalu nebude prováděna v otevřeném výkopu, nýbrž budou provedeny bezvýkopové sanace v původním potrubí.

Součástí předmětu plnění je zpracování návrhu doplnění provozního řádu ČOV Klokoty, zajištění komunikace s EG.D a budoucím provozovatelem, zajištění podkladů a podání žádosti o závazné stanovisko na orgán ochrany ovzduší před dokončením stavby a zajištění zkušebního provozu v délce 12 měsíců, včetně měření hluku.

Záruční a pozáruční servis KGJ po dobu minimálně 5ti let bude realizován na základě servisní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem / výrobcem KGJ a provozovatelem ČEVAK a.s.

Předmět veřejné zakázky je detailně vymezen v projektové dokumentaci, jejímž zpracovatelem je projekční kancelář EKOEKO s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7, IČO: 25184750, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a Technickými podmínkami (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“), které jsou přílohou č. 1 a č. 2 této výzvy (dále též „zadávací dokumentace“ nebo „ZD“).

Dílo bude provedeno podle zadávacích podmínek veřejné zakázky, zejména podle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří EKOEKO s.r.o., které jsou součástí zadávacích podmínek

Dočasná a provizorní opatření po dobu stavby

Součástí strojních dodávek a montážních prací budou veškerá nezbytná provizorní opatření k zajištění provozu stávající technologie.

Předpokládaný postup realizace díla nevyžaduje odstávky stávajícího provozu ČOV Klokoty s výjimkou krátkodobých zásahů pro napojení nových potrubních a kabelových tras. Mimořádná opatření, související s neplánovaným narušením provozu ČOV Klokoty vlivem neschválené či nevhodné činnosti pracovníků stavby, budou nákladem zhotovitele.

Před zahájením realizace stavby dodavatel v souladu s projektovou dokumentací zajistí zpracování dodavatelské dokumentace v rozsahu nezbytném pro realizaci díla a zahrnující též aktualizovaný časový harmonogram stavby. Dokumentace musí být schválena zadavatelem (objednatelem). Podrobnost dodavatelské dokumentace musí odpovídat potřebám objednatele stavby, s přihlédnutím k náročnosti a rozsahu prací i dodávek na jednotlivých dílčích úsecích (stavebních objektech, provozních souborech). Dodavatelská dokumentace včetně případných rozhodnutí bude objednateli předána v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy.

Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologií, jejichž provedení je nezbytné pro úplné zhotovení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací. Dodavatel vlastními silami na své náklady zajistí pro potřeby stavby věci, doklady či povolení, která jsou pro řádné dokončení díla nezbytné.

Dodavatel (zhotovitel) je povinen respektovat trasy rozvodů, inženýrských sítí a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či měněny. Případné poškození uvedených zařízení půjde k tíži zhotovitele.

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána dodavatelem zadavateli ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a 1x v elektronické podobě.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV:

Hlavní předmět 31121000-0 Generátorová soustrojí

Další předměty: 45252000-8 Stavební úpravy pro čistírny odpadních vod, čisticí stanice a spalovny odpadů

50721000-5 Uvádění topných zařízení do provozu

51111200-5 Instalace a montáž generátorů

**4. Doba a místo plnění veřejné zakázky**

1) Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky, tj. ukončením předmětného zadávacího řízení. Uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky se předpokládá začátkem října 2025. V případě prodloužení zadávacího řízení termín předání a převzetí staveniště bude posunut, přičemž stanovené termíny doby výstavby (počet dnů) budou zachovány. Zahájení stavebních prací bude zahájeno na základě písemné výzvy zadavatele předané dodavateli.

2) Doba plnění veřejné zakázky (díla) je vymezena těmito termíny:

* předání a převzetí staveniště: do 5 dnů ode dne převzetí písemné výzvy k zahájení

plnění, předpoklad začátek října 2025

* zahájení stavebních prací: do 3 dnů ode dne předání staveniště
* dokončení veškerých dodávek a stavebních prací:

do 12 měsíců do zahájení stavebních prací

* předání a převzetí vyklizeného staveniště: do 5 dnů od dokončení stavebních prací
* předložení návrhu doplnění provozního řádu ČOV ke schválení zadavatelem:

do 2 měsíců ode dne dokončení veškerých dodávek a stavebních prací

* předložení kompletní dokladové části vč. atestů a revizí a dokumentace skutečného

provedení stavby: do 3 měsíců ode dne dokončení veškerých dodávek

a stavebních prací

* provedení garančních zkoušek: do 1měsíce od předání kompletní dokladové části

- zahájení zkušebního provozu KGJ: v den nabytí právní moci rozhodnutí o povolení zkušebního provozu po dobu 365 dnů

* kolaudace: do 2 měsíců od dokončení zkušebního provozu
* předání a převzetí díla: do 1měsíce od úspěšné kolaudace

3) Realizace bude následně probíhat v souladu se závazným harmonogramem postupu dodávek a stavebních prací v podrobnosti na týdny, Zadavatel požaduje, aby časový harmonogram plnění stavby obsahoval na věcné ose minimálně všechny stavební objekty a provozní soubory.

Podrobný aktualizovaný harmonogram bude zpracován vybraným dodavatelem nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění.

4) Místem plnění je areál ČOV Klokoty, Klokoty [666513]. Blíže viz PD.

**5. Podmínky účasti v zadávacím řízení**

Veřejná zakázka je zadávána elektronicky prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.vstab.cz>, který je profilem zadavatele. Veškeré úkony včetně předložení nabídek se provádějí elektronicky a rovněž veškerá komunikace mezi zadavatelem (zplnomocněným zástupcem, resp. kontaktní osobou) a dodavatelem ve smyslu ustanovení § 211 zákona probíhá elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK jsou dostupné na adresách: <https://zakazky.vstab.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>

<https://zakazky.vstab.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf>

Test nastavení internetového prohlížeče je k dispozici na adrese:

[https://zakazky.vstab.cz/test index.html](https://zakazky.vstab.cz/test%20index.html).

Zadavatel v souladu s § 37 zákona stanovuje jako podmínky účasti v zadávacím řízení podmínky kvalifikace, tj. požadavky na prokázání způsobilosti a technické kvalifikace, technické podmínky, obchodní podmínky a podmínky účasti týkající se nabídky.

**6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace**

1) Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením

a) čestného prohlášení o splnění způsobilosti v rozsahu § 74 odst. 1 písm. b) zákona ve vztahu ke spotřební dani a § 74 odst. 1 písm. c) zákona. Čestné prohlášení musí prokazovat splnění základní způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení a musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 5 ZD;

b) výpisů z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona;

c) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona;

d) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona;

e) výpisu z obchodního rejstříku, nebo písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

2) K prokázání splnění profesní způsobilosti zadavatel požaduje předložit:

a) podle § 77 odst. 1 zákona ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (postačuje předložit výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence jedenkrát a bude považován za prokázání základní i profesní způsobilosti);

b) podle § 77 odst. 2 písm. a) zákona doklad prokazující oprávnění k podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (tj. výpis ze živnostenského rejstříku, příp. živnostenský list), kterým dodavatel doloží minimálně živnostenské oprávnění pro živnost „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“;

c) podle § 77 odst. 2 písm. c) zákona doklad o odborné způsobilosti dodavatele, nebo disponující osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, tj. osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (resp. osvědčení o autorizaci v oboru vodohospodářské stavby) a inženýr nebo technik pro obor technologická zařízení staveb.

3) K prokázání splnění technické kvalifikace zadavatel požaduje předložit:

a) podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona formou čestného prohlášení seznam významných zakázek (dodávek) realizovaných za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení s uvedením doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Doba posledních 5 let se považuje za splněnou v případě, kdy zkušební provoz KGJ uvedené v seznamu byl v průběhu této doby úspěšně dokončen. Zadavatel stanovuje tuto minimální úroveň daného kvalifikačního předpokladu. Dodavatel doloží: min. 2 zakázky, jejichž předmětem nebo součástí byla dodávka, instalace a zprovoznění kogenerační jednotky na čistírně odpadních vod, kde finanční hodnota dodávky, instalace a zprovoznění kogenerační jednotky (vč. souvisejících prací) činila min. 8 mil. Kč bez DPH, u každé z nich.

b) podle § 79 odst. 2 písm. a) zákona formou čestného prohlášení seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací uvedených v tomto seznamu, s uvedením doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Doba posledních 5 let se považuje za splněnou v případě, kdy stavební práce uvedená v seznamu byla v průběhu této doby dokončena.

Zadavatel stanovuje tuto minimální úroveň daného kvalifikačního předpokladu. Dodavatel doloží:

* min. jednu stavbu vodohospodářského charakteru v hodnotě celkových investičních nákladů ve výši min. 20 mil. Kč bez DPH, která musí zahrnovat intenzifikaci, rekonstrukci nebo modernizaci ČOV, které probíhaly za provozu ČOV;
* min. jednu stavbu vodohospodářského charakteru, která zahrnovala intenzifikaci, rekonstrukci, nebo modernizaci ČOV pro min. 10 tis. EO, které probíhaly za provozu ČOV;
* min. dvě stavby vodohospodářského charakteru v hodnotě celkových investičních nákladů ve výši min. 3 mil. Kč bez DPH každá, které zahrnovaly bezvýkopové sanace v původním tlakovém potrubí. Pro tyto sanace musel být použit flexibilní sanační systém pro sanaci tlakových potrubí, který se skládal z pružné, kevlarem vyztužené vložky a speciálních přírubových koncových tvarovek. Vložka musela samostatně přenášet vnitřní tlak a nebyla nalepena ani těsně nepřiléhala ke stávajícímu potrubí.

Zadavatel umožňuje, aby jedna reference prokazovala splnění více různých požadavků kvalifikačních předpokladů podle § 79 odst. 2 písm. a) a b) zákona, dodavatel však musí předložit min. 3 reference splňující veškeré požadavky zadavatele.

Dodavatel je povinen uvést, v jaké pozici referenci realizoval, zda samostatně nebo společně s jinými dodavateli. Prokazuje-li dodavatel technickou kvalifikaci referenční zakázkou / stavbou, kterou provedl společně s jinými dodavateli (v rámci sdružení či jiné společné formy dodavatelů) nebo jako poddodavatel pro jiného dodavatele, pak taková reference bude zadavatelem posuzována pouze v rozsahu podílu, kterým se dodavatel na plnění referenční zakázky podílel (z pohledu věcného i finančního plnění). V případě, že dodavatel prokáže, že za provedení referenční zakázky ručil s ostatními dodavateli společného plnění společně a nerozdílně, bude zadavatelem takováto referenční zakázka posuzována v celém jejím rozsahu.

c) dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky. Toto kvalifikační kritérium splní dodavatel, který předloží formou čestného prohlášení (součást přílohy č. 5 ZD) seznam osob (jméno, příjmení, datum narození) s tím, že u každé osoby budou uvedeny k prokázání splnění uvedených požadavků na odbornou kvalifikaci údaje o vzdělání, praxi a zkušenosti daných osob (popis obsahu plnění referenčních zakázek s uvedením identifikačních údajů objednatele referenční zakázky). Seznam osob musí zahrnovat osoby na uvedených pozicích splňující následující požadavky:

Vedoucí pracovník (stavbyvedoucí):

* vysokoškolské vzdělání ve stavebním oboru;
* autorizace ČKAIT v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (resp. osvědčení o autorizaci v oboru vodohospodářské stavby);
* odborná praxe při realizaci stavebních prací vodohospodářského charakteru v délce min. 5 let;
* účast v postavení vedoucího pracovníka (stavbyvedoucího) při realizaci min. 2 staveb vodohospodářského charakteru, jejichž předmětem plnění nebo součástí byla: intenzifikace nebo modernizace ČOV pro min. 10 tis. EO, které probíhaly za provozu ČOV.

Technolog zařízení staveb:

* min. středoškolské vzdělání ve stavebním oboru;
* min. 5 let praxe při realizaci stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět veřejné zakázky;
* autorizace ČKAIT na úrovni autorizovaného inženýra či technika v oboru technologická zařízení staveb;
* zkušenost s realizací stavby, jejímž předmětem plnění nebo součástí byla výstavba nebo rekonstrukce ČOV (včetně technologické části), a to na pozici technologa zařízení staveb.

4) Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

5) Předložení dokladů k prokázání kvalifikace se řídí § 45 a § 86 zákona. Doklady mohou být předkládány v prosté kopii.

6) Doklady k prokázání splnění kvalifikace mohou dodavatelé nahradit jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky v rozsahu a způsobem podle § 87 zákona, nebo certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů v rozsahu a způsobem podle § 234 zákona. Základní a profesní způsobilost může dodavatel prokázat výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v rozsahu a způsobem podle § 228 zákona.

7) V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se způsobem uvedeným v § 81 zákona, v případě společné účasti dodavatelů se kvalifikace prokazuje způsobem dle § 82 zákona.

8) Prostřednictvím jiných osob se kvalifikace prokazuje v rozsahu a způsobem dle § 83 odst. 1 a 2 zákona. V případě, že osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje odbornou způsobilost nebo technickou kvalifikaci, je v jiném pracovním poměru k dodavateli než zaměstnaneckém (tj. nemá s osobou uzavřenou pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce nebo dohodu o provedení činnosti), pak se k této osobě přistupuje jako k jiné osobě, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje část kvalifikace, tj. platí pro něj podmínky pro prokázání kvalifikace uvedené v tomto odstavci.

9) Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu EU, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

10) Společná účast dodavatelů (společná nabídka)

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní a profesní způsobilosti samostatně. Dodavatelé, podávající společnou nabídku, jsou povinni v nabídce předložit smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Tato listina musí současně určit jednoho pověřeného dodavatele, který podá společnou nabídku prostřednictvím el. nástroje (nabídka se podává pouze jedna i při společné účasti dodavatelů, může ji tedy podat pouze jeden z dodavatelů). Pověření podle předchozí věty musí být v nabídce doloženo v předložené smlouvě o společné účasti dodavatelů nebo plnou mocí (postačí prostá kopie). V návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky musí být za smluvní stranu uvedeny všichni dodavatelé podávající společnou nabídku.

11) Čestné prohlášení k prokázání splnění kvalifikace (příloha č. 5 ZD) musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Podepsané prohlášení musí být součástí nabídky. Prohlášení nemusí být podepsáno, pokud dodavatel podepíše celou elektronickou nabídku platným uznávaným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat za dodavatele. Pokud oprávnění k jednání za dodavatele nebude vyplývat z výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné evidence, předloží dodavatel v nabídce alespoň kopii platné plné moci, z níž přímo vyplývá oprávnění jednat za dodavatele.

**7. Využití poddodavatele**

1) Poddodavatelem se pro účely zadávacího řízení rozumí osoba, která bude fyzicky plnit při realizaci veřejné zakázky určité služby nebo stavební práce.

2) Pokud dodavatel předpokládá plnit veřejnou zakázku nebo její část prostřednictvím poddodavatele, zadavatel v souladu § 105 odst. 1 písm. b) zákona požaduje, aby v nabídce předložil seznam všech těchto poddodavatelů a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Seznam bude obsahovat jak poddodavatele, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazuje kvalifikaci, tak ostatní poddodavatele, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky. Vzor zpracování seznamu poddodavatelů a prohlášení je přílohou č. 6 – Seznam poddodavatelů.

Pokud nabídka nebude obsahovat seznam poddodavatelů, bude mít zadavatel za to, že dodavatel bude předmět veřejné zakázky realizovat samostatně (vlastními silami) bez využití poddodavatelů.

3) Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí jiná osoba vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

**8. Technické podmínky, specifikace a uživatelské standardy**

1. Technické podmínky, specifikace a technické a uživatelské standardy jsou stanoveny v projektové dokumentaci, soupisu stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou součástí ZD. Pokud je v zadávací dokumentaci uvedeno specifické označení výrobků nebo služeb, resp. odkaz na určitého dodavatele či výrobek, jedná se o popisné určení výrobku nebo služby s tím, že zadavatel umožňuje rovnocenná řešení.
2. Je nutno respektovat ustanovení příslušných EN ČSN nebo jejich částí, které byly oprávněným orgánem prohlášeny za závazné. Veškeré prvky a součásti díla (např. materiály, výrobky a zařízení) musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Požadovaná kvalita díla a způsob její kontroly se řídí zejména zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a platnými normami pro celý rozsah předmětu plnění. V případě nakládání s odpady je závazný zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.
4. Stavební práce budou prováděny v souladu s platnými zákony a vyhláškami souvisejícími s výstavbou, technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN.
5. Celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a smluvními podmínkami. Blíže viz projektová dokumentace.
6. Pro organizaci výstavby bude dodržena zásada regulace stavební činnosti s ohledem na minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního prostředí.
7. Zadavatel však připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které nejsou v souladu s výše uvedenými standardy, pokud zhotovitel prokáže, že nabízené dodávky či služby splňují minimálně rovnocenným způsobem požadavky vymezené takovými technickými podmínkami. Tuto skutečnost dodavatel prokáže ve své nabídce, a to zejména technickou dokumentací výrobce nebo zkušebním protokolem vydaným uznaným orgánem.

**9. Obchodní podmínky**

1) Smluvní (obchodní) podmínky zadavatele jsou uvedeny v závazném vzoru smlouvy o dílo (dále jen „vzorová smlouva“), která je přílohou č. 4 ZD.

2) Dodavatel je povinen pro zpracování nabídky použít vzorovou smlouvu, přičemž je povinen doplnit své identifikační údaje v záhlaví vzorové smlouvy a nevyplněné údaje vzorové smlouvy (cenové údaje, dodavatele KGJ a údaje k podpisu smlouvy).

Při požadavku na vysvětlení nebo změnu obchodních/smluvních podmínek je nutné postupovat podle čl. 13 této ZD.

3) Nepotvrzení obchodních podmínek stanovených zadavatelem ve vzorové smlouvě je považováno za nesplnění zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, a tedy zákonným důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení (dodavatele) podle § 48 zákona.

4) Zadavatel neposkytuje zálohy a cena KGJ (položka č.1, list „PS 04 KGJ“ Soupisu prací) bude hrazena samostatně.

Cena za dílo (mimo dodávky KGJ) bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. technickým dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. Pozastávka ve výši 10 % ceny díla bude uhrazena ve dvou fázích. 50 % z částky pozastávky bude uvolněno po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých během garančních zkoušek, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem a zbylých 50 % z částky pozastávky bude uvolněno po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a resp. z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem, na základě předávacího protokolu o předání díla bez vad a nedodělků (odst.4.10 SoD).

Způsob úhrady KGJ (položka č.1, list „PS 04 KGJ“ Soupisu prací): dodavatel je oprávněn vystavit fakturu do výše 30% ceny KGJ v Kč bez DPH po dodání KGJ na staveniště; dále pak je oprávněn vystavit fakturu až do výše 40 % ceny KGJ po úspěšném provedení garančních zkoušek a konečná faktura na KGJ bude vystavena po předání díla (odst. 4.11 SoD).

5) Zadavatel požaduje na stavební práce záruku v délce 60 měsíců, na ostatní součásti díla (zařízení, výrobky apod.) záruku v délce stanovené výrobcem, nejméně však 24 měsíců.

6) Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen souhlasit se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu, tj. obchodních i technických podmínek, s uveřejněním smlouvy ve Věstníku veřejných zakázek, na profilu zadavatele a v registru smluv.

7) Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadavateli ukládá povinnost dodržovat mj. zásady sociálně odpovědného zadávání. K zohlednění těchto zásad se dodavatel smluvně zaváže zejména v čl. XII. vzorové smlouvy.

8) Záruční a pozáruční servis KGJ po dobu minimálně 5ti let bude realizován na základě servisní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem (výrobcem) KGJ a provozovatelem ČEVAK a.s. Dodavatel (zhotovitel) je povinen zajistit uzavření servisní smlouvy v čase a místě obvyklé mezi provozovatelem ČEVAK a.s. a dodavatelem (výrobcem) KGJ nejpozději do 15 dnů od provedení garančních zkoušek. Návrh servisní smlouvy včetně plánu servisu a údržby je dodavatel (zhotovitel) povinen předložit společně s nabídkou, přičemž aktualizace servisní smlouvy bude provedena po vzájemné dohodě mezi dodavatelem (výrobcem) KGJ a provozovatelem ČEVAK a.s., IČO: 60849657.

Servisní smlouva musí obsahovat zejména následující smluvní podmínky:

a) určení předmětu smlouvy, ze kterého bude zřejmé, že se jedná o pravidelný servis, údržbu, kontroly a revize KGJ realizované v termínech a rozsahu vyplývajících z jednotlivých ustanovení příslušných vyhlášek a norem, dle předpisů výrobců pro provoz jednotlivých zařízení, případně v termínech a rozsahu nutných k odstranění dané závady a repasování, výměna jednotlivých částí stroje v termínech dle předpisu výrobce, a to po dobu minimálně 5ti let;

b) rozsah, četnost, cena a další podmínky servisních prací budou stanoveny Servisním plánem, který musí obsahovat všechny pravidelné a výrobcem stanovené činnosti včetně výměny náhradních dílů a repasí doporučených výrobcem pro bezchybný chod stroje po dobu trvání servisní smlouvy. Součástí dodávky je i olejový servis, tj. dodávky oleje a jeho likvidace a výměny chladící kapaliny podle Servisního plánu a opravy zařízení. Zahrnuty jsou pracovní i pobytové náklady, náhradní díly i nezbytná doprava materiálu a pracovníků dodavatele. Podrobný Servisní plán musí tvořit přílohu servisní smlouvy;

c) generální opravy KGJ budou stanoveny Servisním plánem. Generální oprava bude hrazena samostatně nad rámec servisní smlouvy;

d) objednatel bude platit dodavateli za provádění plánovaných servisních úkonů v rozsahu dle odst. b) paušální cenu stanovenou v závislosti na množství vyrobené činné elektrické práce. Výše této paušální úhrady pro rok 2026 **je max. 0,70 Kč bez DPH** za každou vyrobenou 1 kWh činné elektrické práce;

e) dodavatel je oprávněn max. 1x ročně, nejdříve však po uplynutí 2. roku účinnosti servisní smlouvy, požadovat navýšení cen v Servisním plánu a paušální úhradu stanovenou v odst. d) a to s ohledem na míru inflace oficiálně vyhlášenou Českým statistickým úřadem za předcházející období, pokud průměrná roční míra inflace za sledované období překročí výši 3 %. Za sledované období se považuje kalendářní rok. Takováto změna ceny musí být učiněna písemnou dohodou obou smluvních stran, která se stane dodatkem k servisní smlouvě. Změna ceny je aplikována vždy na následující platby objednatele, nikdy zpětně. Cenu je možné navýšit maximálně vynásobením hodnotou ukazatele průměrné roční míry inflace vyhlášeným Českým statistickým úřadem a vztahujícím se předcházejícímu období / k období od poslední změny ceny.

Při požadavku na vysvětlení nebo změnu obchodních/smluvních podmínek servisní smlouvy je nutné postupovat podle čl. 13 této ZD (vysvětlení zadávací dokumentace).

**10. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny**

1) Nabídková cena musí být zpracována jako cena nejvýše přípustná za splnění specifikovaného předmětu veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě. Nabídková cena musí být zpracována v cenové úrovni k datu předání díla.

2) Nabídková cena musí být zpracována po položkách soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsaženého v zadávací dokumentaci a v souladu s technickými podmínkami dle zadávací dokumentace. Úplně oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tj. nabídkový rozpočet dodavatele, musí být součástí nabídky.

3) Nabídková cena musí být stanovena v Kč ve struktuře celková cena v Kč bez DPH a výše DPH uvedená v %. Jedná se o režim přenesené daňové povinnosti.

4) Nabídková cena musí zohledňovat veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je  
třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění zadávacími   
podmínkami specifikovaného předmětu veřejné zakázky, tj. zejména náklady na realizaci vlastní stavby a veškeré další účelné náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.

5) Zadavatel požaduje, aby dodavatel při zpracování položkového rozpočtu (soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), tj. při oceňování slepého výkazu výměr, který obdržel jako součást zadávací dokumentace, dodržel strukturu výkazu výměr a členění na jednotlivé části dodávky a práce stavebního charakteru, ocenil veškeré položky a dodržel obsahovou náplň výkazu výměr. Při požadavku na vysvětlení nebo změnu výkazu výměr je nutné postupovat podle čl. 13 této ZD (vysvětlení zadávací dokumentace).

6) Zadavatel požaduje, aby dodavatel, pokud zjistí nesoulad mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací dokumentace (tj. zejména zjistí, že ve výkazu výměr chybí položky, které by zde měly být uvedeny s ohledem na předmět veřejné zakázky uvedený v projektové dokumentaci), požádal o vysvětlení zadávací dokumentace ve lhůtě a způsobem stanoveným zákonem (viz § 98 a § 99 zákona).

7) V případě víceprací bude postupováno v souladu se zákonem a obchodními podmínkami.

8) Dodavatel odpovídá za úplnost ocenění zakázky dle výkazů výměr a technických specifikací a technických a uživatelských standardů obsažených v zadávací dokumentaci. Vzorce obsažené v elektronické podobě cenové tabulky mohou být přenosem poškozeny a účastník je povinen je upravit tak, aby stanovení nabídkové ceny splňovalo zadávací podmínky. Dodavatel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu svého nepřesného, nebo neúplného ocenění výkazu výměr, pokud jsou tyto důsledkem nepřesného, nebo neúplného ocenění výkazu výměr dodavatelem.

9) Nabídková cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného podle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.

10) Zadavatel požaduje do „Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ doplnit u uvedených označených položek konkrétní typ, výrobce a rozhodné parametry nabízených položek pro kontrolu splnění zadávacích a technických podmínek.

**11. Pravidla pro hodnocení nabídek**

1) Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny. Hodnocena bude celková nabídková cena uvedená v návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH.

2) Pravidla pro hodnocení nabídek ve smyslu § 115 zákona:

a) kritéria hodnocení - jediným kritériem hodnocení je nabídková cena v Kč bez DPH,

b) metoda vyhodnocení nabídek v daném kritériu - nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny vzestupně od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší, přičemž ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH,

c) váha nebo jiný matematický vztah mezi kritérii - kritérium nabídkové ceny v Kč bez DPH je jediným kritériem hodnocení.

**12. Přístup k zadávací dokumentaci**

1) Veškeré zadávací podmínky veřejné zakázky stanovené zadavatelem jsou obsaženy v Oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek s evidenčním číslem zakázky Z2025-045195, v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

2) Zadávací dokumentace je v kompletní podobě vč. všech příloh uveřejněna na profilu zadavatele, webová adresa uvedená v Seznamu profilů zadavatelů ve Věstníku veřejných zakázek: <https://zakazky.vstab.cz> (dále jen „profil zadavatele“) se shodným názvem předmětné veřejné zakázky.

3) Soubory projektové dokumentace jsou dostupné na profilu zadavatele na výše uvedené adrese po bezplatné registraci do nástroje E-ZAK a jsou zkomprimovány do jednoho souboru bez použití hesla. Zkomprimovaný soubor uveřejněný na profilu zadavatele v sobě neobsahuje žádný další zkomprimovaný soubor.

**13. Vysvětlení zadávací dokumentace a prohlídka místa plnění**

1) Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, změnit nebo doplnit, přičemž je povinen vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, případně související dokumenty, uveřejnit na profilu zadavatele nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

2) Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávací dokumentace, a to na základě písemné žádosti doručené zadavateli. Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti na profilu zadavatele, ale nejméně 5 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek. Nebude-li žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena zadavateli nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, není zadavatel povinen vysvětlení zadávací dokumentace poskytnout.

3) Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace se doručují zadavateli prostřednictvím nástroje E-ZAK.

4) Prohlídka místa plnění, která se uskuteční dne 21. srpna 2025, sraz dodavatelů v 10:00 hod. na ČOV Klokoty (brána horního areálu, souřadnice 49.4133461N, 14.6403922E), kontaktní osoba Zdeněk Zeman, tel. 387 761 562, zeman@vstab.cz, a slouží výhradně k seznámení dodavatelů se stávajícím místem budoucího plnění a s jeho technickými a provozními parametry. Není určena k případnému vyjasňování zadávacích podmínek. Při požadavku vysvětlení zadávací dokumentace je nutno postupovat podle předchozích odstavců.

**14. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky**

1) Nabídky budou podány prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK přes webovou stránku <https://zakazky.vstab.cz>.

2) Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce. Certifikáty, licence, názvy a označení užitá v technické specifikaci, kdy se jedná o standardně používanou terminologii, prohlášení výrobců o shodě, katalogové informace, popisy a produktové listy a případně jinou technickou dokumentaci je možné předkládat v anglickém jazyce bez jejich překladu. K veškerým ostatním cizojazyčným dokumentům je dodavatel povinen přiložit alespoň prostý překlad do českého, resp. slovenského jazyka. Překlad dokladů do českého jazyka se řídí § 45 odst. 3 zákona.

3) Veškeré doklady musí být naskenovány kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

4) Dodavatel v nabídce předloží vlastní návrh harmonogramu postupu stavebních prací vypracovaný v týdnech, včetně finančního plnění veřejné zakázky v podrobnosti na měsíce. Zadavatel požaduje, aby časový a finanční harmonogram plnění stavby obsahoval na věcné ose minimálně všechny stavební objekty a provozní soubory.

5) Nabídka musí obsahovat alespoň:

a) identifikační údaje dodavatele (úplně vyplněný krycí list nabídky - příloha č. 3 ZD),

b) doklady a čestné prohlášení o splnění kvalifikace (příloha č. 5 ZD),

c) návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 ZD), Návrh smlouvy o dílo účastník také předloží v samostatném souboru ve formátu kompatibilním s MS Word,

d) úplně oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 2 ZD), který účastník předloží v samostatném souboru ve formátu kompatibilním s MS Excel,

e) vlastní harmonogram postupu stavebních prací vypracovaný v týdnech, včetně finančního plnění veřejné zakázky v podrobnosti na měsíce, který bude respektovat zadavatelem stanovené předpokládané termíny plnění,

f) seznam poddodavatelů, je-li relevantní (příloha č. 6 ZD),

g) prohlášení o zakázané dohodě a střetu zájmů (součást přílohy č. 5 ZD),

h) návrh servisní smlouvy včetně plánu servisu a údržby (jedná se o návrh který bude aktualizován po jednání mezi dodavatelem (výrobcem) KGJ a provozovatelem ČEVAK a.s.,

i) další dokumenty požadované zákonem nebo zadavatelem (např. v případě společné účasti dodavatelů doložení vzájemného smluvního vztahu).

6) Zadavatel v souladu s § 103 odst. 1 písm. f) zákona požaduje, aby dodavatelé podávající společnou nabídku nesli odpovědnost za plnění veřejné zakázky společně a nerozdílně. Dodavatelé jsou povinni tuto skutečnost v nabídce doložit (např. smlouvou, čestným prohlášením apod.).

7) Zadavatel doporučuje v nabídce uvést obsah nabídky.

8) Varianty nabídek ani dílčí plnění veřejné zakázky zadavatel nepřipouští.

9) Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby využili vzory v přílohách této ZD. Nepoužití těchto vzorů neznamená nesplnění zadávacích podmínek, nicméně zadavatel uvítá zohlednění tohoto požadavku. Použití přílohy č. 4 - Smlouva o dílo, je povinné.

**15. Jiné požadavky zadavatele a ostatní podmínky zadávacího řízení**

1. Další požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v závazné vzorové smlouvě, která je přílohou č. 4 ZD.
2. Zadavatel stanovuje následující podmínky průběhu zadávacího řízení:

a) posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení přijatých nabídek provede komise sestavená zadavatelem. Jednání komise je neveřejné;

b) komise nejprve provede hodnocení nabídek podle pravidel pro hodnocení nabídek uvedených v zadávací dokumentaci. Po provedeném hodnocení nabídek komise sestaví jejich pořadí;

c) komise následně posoudí splnění podmínek účasti v zadávacím řízení stanovené zákonem a zadavatelem pouze u dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější (dále též „vybraný dodavatel“). Komise posoudí v případě potřeby nabídku i z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny a provede případné související úkony ve smyslu § 113 odst. 4 a 6 zákona;

d) zadavatel vybere k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek a který splnil veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení.

1. Vybraný dodavatel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

**16. Části zadávací dokumentace zpracované osobou odlišnou od zadavatele**

Ve smyslu § 36 odst. 4 zadavatel označuje tyto části zadávací dokumentace, které vypracovala osoba odlišná od zadavatele, a uvádí její identifikační údaje:

* projektová dokumentace a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - zpracovatel: projekční kancelář EKOEKO s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7, IČO: 25184750;
* administrativní část zadávací dokumentace - zpracovatel: JUDr. Ladislav Renč, se sídlem Sulova 1248, 156 00 Praha 5, IČO: 66487994.

**17. Forma a způsob podání nabídek**

1. Podání nabídky se řídí § 107 zákona. Nabídky (včetně dokladů o kvalifikaci a ostatních požadovaných dokladů) budou podány pouze elektronicky prostřednictvím certifikovaného nástroje E-ZAK přes webovou stránku <https://zakazky.vstab.cz>.

Podání nabídek v listinné podobě není přípustné.

1. Zadavatel doporučuje dodavatelům z důvodu předejití technickým problémům při otevírání nabídek vkládat do systému E-ZAK nabídky ve formátech *pdf, jpg* nebo *docx* (textové části nabídky), případně *xlsx* (rozpočet díla, harmonogram).

**18. Lhůta pro podání nabídek, otevírání nabídek**

1. Lhůta pro podání nabídek končí dne 15. 9. 2025 v 10:00 hod.
2. Otevírání nabídek podle § 109 zákona se uskuteční bez zbytečného odklad u po uplynutí lhůty pro podání nabídek. S ohledem na podávání nabídek pouze v elektronické podobě se otevírání nabídek koná bez přítomnosti dodavatelů. Účastníkem zadávacího řízení se dodavatel stává v okamžiku podání nabídky v předmětném zadávacím řízení.

**19. Bližší podmínky součinnosti k uzavření smlouvy**

1. Vybraný dodavatel je povinen se před uzavřením smlouvy na plnění veřejné zakázky smluvně zavázat k dodržování mezinárodních sankcí Evropské unie, přijatých v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména nařízení Rady EU č. 2022/576, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch (příloha č. 7 ZD). K dodržování uvedených sankcí zaváže i své poddodavatele (odst. 12.20 vzorové smlouvy SoD).
2. Vybraný dodavatel je povinen předložit zadavateli identifikační údaje svých poddodavatelů, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známi. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před vlastním zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem (zápisem do stavebního deníku/dodatkem smlouvy). V případě, že vybraný dodavatel předložil seznam poddodavatelů již v nabídce a v tomto seznamu nepředpokládá žádnou změnu, předloží v uvedené lhůtě zadavateli pouze potvrzení, že platí seznam poddodavatelů z nabídky. V případě, že vybraný dodavatel využití žádných poddodavatelů nepředpokládá, předloží v uvedené lhůtě zadavateli čestné prohlášení o této skutečnosti.
3. Vybraný dodavatel před uzavřením smlouvy na plnění veřejné zakázky je povinen předložit zadavateli servisní smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí podepsanou dodavatelem (výrobcem) KGJ a provozovatelem ČEVAK a.s., která bude obsahovat zejména smluvní podmínky uvedené v čl. 9 odst. 8 této ZD.

**20. Požadavky zadavatele po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem**

1. Vybraný dodavatel (zhotovitel stavby) do 14 dnů od obdržení výzvy k zahájení plnění předmětu veřejné zakázky doloží, že má uzavřenou

a) pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí (odst. 7.5 vzorové smlouvy),

b) pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je komplexní stavebně montážní a majetkové pojištění, krytí všech pojistných nebezpečí a pojištění věcných škod na zhotovovaném díle (živelné škody, odcizení, vandalismus, pád věci, náraz, škody způsobené neodborným zacházením apod.) minimálně ve výši ceny díla (odst. 7.6 vzorové smlouvy).

V případě, že vybraný dodavatel uvedený požadavek zadavatele nesplní, vyhrazuje si zadavatel právo odstoupit od plnění smlouvy s okamžitou platností bez jakýchkoliv sankcí.

1. Vybraný dodavatel předá zadavateli bankovní záruku za provedení předmětu plnění veřejné zakázky, a to:

a) bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 2,0 mil. Kč do 14 dnů od obdržení výzvy k zahájení plnění předmětu veřejné zakázky,

b) bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 2.0 mil. Kč, která bude platná prvních 60 měsíců záruční doby a kterou zhotovitel předá investorovi do nejpozději 5 dnů před zahájením předání a převzetí díla

Blíže viz návrh vzorové smlouvy o dílo (čl. XI. vzorové smlouvy).

1. Vybraný dodavatel (zhotovitel stavby) do 10 dnů od obdržení výzvy k zahájení plnění předmětu veřejné zakázky předloží zadavateli vlastní zpracované zásady organizace výstavby (technologického postupu, harmonogramu postupu prací, optimálního nasazení mechanizmů, situace zařízení staveniště dopravních tras vč. schématu dopravních opatření) respektující veškeré projektem stanovené požadavky na ochranu životního prostředí a smluvně stanovenou dobu realizace stavby.

V případě, že účastník tyto požadavky zadavatele nesplní, bude to považováno za závažné porušení smlouvy a zadavatel si vyhrazuje právo od uzavřené smlouvy odstoupit.

Ing. Lubor Tomanec, jednatel

